读写障碍 AI 智能客服系统

产品需求文档 PRD · V1.0

星萌乐读 × AI 开发团队

| 版本 | 日期 | 作者 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-04-13 | 产品团队 | 初版，含功能需求、技术方案、原型说明 |

文档密级：内部使用  |  2026-04-13

1. 项目背景

1.1 问题陈述

中国约11%的儿童存在读写障碍，他们智力正常却在阅读和书写上面临持续困难。星萌乐读已建立完整的后端干预闭环，但在售前获客侧面临三大瓶颈：

- 获客难：家长普遍不了解读写障碍概念，无法主动寻求帮助

- 筛查难：传统线下筛查成本高、周期长，医疗场景容易引发孩子的防御心理

- 转化难：即使了解风险，家长往往处于否认或焦虑状态，难以顺界对接专业服务

1.2 项目目标

本项目旨在打造一个 AI 智能客服系统，作为星萌乐读的售前获客与用户教育工具：

- 通过自然对话降低家长的认知门槛与心理阻力

- 提供专业、温暖的情绪疏导和个性化家庭干预建议

- 在合适时机精准触发服务推荐，提升付费转化率

2. 功能需求

2.1 功能清单

| # | 功能名称 | 描述 | 优先级 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | 对话界面 | Gradio ChatInterface，支持多轮上下文与流式渲染 | P0 | MVP |
| F02 | SSE 流式输出 | FastAPI StreamingResponse，前端逐 token 渲染 | P0 | MVP |
| F03 | 历史对话存储 | SQLite 持久化，按 session_id 隔离，支持跨会话恢复 | P0 | MVP |
| F04 | Prompt 意图识别 | LLM 内嵌意图标签，后端解析后路由对应策略 | P0 | MVP |
| F05 | 情绪疏导答疑 | RAG 检索专业知识库，温和口吉进行科普答疑 | P0 | MVP |
| F06 | 家庭干预生成 | 依据对话上下文生成个性化陷读、陷写小妙招 | P0 | MVP |
| F07 | 精准推销触发 | 焦虑评分机制，条件满足后软植入服务介绍 | P0 | MVP |
| F08 | RAG 知识库接口 | PDF 解析 + ChromaDB 向量化，预留文档上传接口 | P0 | MVP |
| F09 | 知识库管理后台 | 运营上传/更新 PDF，实时入库，无需重启服务 | P1 | 迭代一 |
| F10 | 游戏化筛查模块 | 面向儿童的文字游戏，初步判断读写障碍风险 | P2 | 迭代二 |

2.2 核心功能详述

F04 / F05 — 意图识别 + 情绪疏导 RAG

采用『LLM 内嵌标签』方案：大模型在每条回复末尾输出意图标签，后端解析后路由至对应策略，无需额外 NLU 模型。下表列出四种意图的回复策略：

| 意图类型 | 策略说明 |
| --- | --- |
| 情绪疏导 | 温和专业口吉进行科普，RAG 检索辅助，避免医疗诊断表述 |
| 家庭干预 | 依据孩子年龄、具体困难、学习场景，生成 2-3 条可操作建议 |
| 推销时机 | 焦虑评分连续 3 轮下降且存在干预意愿时，自然引入服务介绍 |
| 闲聊 / 无关 | 礼貌引导回读写障碍话题，不提供与业务无关的深度回答 |

F07 — 精准推销触发条件

以下三条同时满足时触发：

- 焦虑评分连续 3 轮未上升（基于情绪关键词正负极性累计计算）

- 家长在当轮明确表达干预意愿关键词

- 本 session 内尚未触发过推销（避免重复打扰）

F08 — RAG 知识库标准接口

预留标准化文档上传接口，即使 MVP 阶段知识库内容有限，也能向需求方展示完整流程：

- POST /ingest — 上传 PDF，自动完成解析、分段、向量化、入库

- GET /docs — 列出当前知识库中所有文档及片段数

- DELETE /docs/{id} — 删除指定文档及其向量片段

3. 技术方案

3.1 技术选型

| 层次 | 选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端界面 | Gradio | gr.ChatInterface 十几行代码完成流式对话 UI，快速出 Demo |
| 后端框架 | FastAPI | 原生支持 SSE StreamingResponse，异步友好，易扩展 |
| LLM 编排 | LangChain | 统一封装 LLM、RAG 检索链、Memory，降低集成成本 |
| 大模型 | Claude 3.5 Sonnet | 支持多模型切换，通过环境变量配置 |
| 向量数据库 | ChromaDB | 本地轻量，零额外部署，与 LangChain 原生集成 |
| 文档解析 | LangChain PyPDFLoader | 直接支持 PDF 分段入库，验证 RAG 接口可行性 |
| 历史存储 | SQLite（MVP 期） | 本地持久化，按 session_id 存储多轮历史，后期可换 Redis |
| 部署 | Docker Compose | 单命令启动，方便需求方本地演示与云端部署 |

3.2 系统架构概述

整体分四层：

- 用户层：Gradio ChatInterface，支持 SSE 流式渲染、历史消息展示、Session 切换

- 编排层：LangChain 统一管理 Prompt 模板、RAG 检索链、ConversationBufferMemory

- 存储层：ChromaDB（向量检索）+ SQLite（历史对话持久化）

- 基础设施层：FastAPI 提供 /chat SSE 接口，Docker Compose 单命令启动

3.3 关键接口定义

| 方法 | 路径 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /chat | session_id, message | 接收用户消息，返回 SSE 流式回复 |
| GET | /history | session_id | 获取指定会话的历史对话记录 |
| POST | /ingest | file (PDF) | 上传文档至知识库，触发向量化入库 |
| GET | /docs | — | 列出知识库中所有文档 |
| DELETE | /docs/{id} | doc_id | 删除指定文档及其向量 |

3.4 数据结构

对话历史（SQLite）

表名：conversations，字段：id / session_id / role / content / intent_tag / timestamp

焦虑评分（Session 内存）

- anxiety_score：int，初始値 50，范围 0-100

- 每轮根据情绪关键词正负极性 ±5 调整；连续 3 轮 ≤ 上轮就标记为「焦虑缓解」

3.5 Prompt 框架设计

System Prompt 分三节注入：

- 角色设定：明确助手定位、语气要求、禁止诺断表述

- 知识注入：{rag_context} 每轮检索 3-5 个相关片段动态填入

- 意图指令：要求 LLM 在回复末尾输出 JSON 格式的意图标签

4. 交互与原型说明

4.1 对话界面布局

MVP 采用 Gradio ChatInterface，布局从上到下依次为：

- 顶部标题栏：「星萌小助手 — 读写障碍陪伴顾问」+ 简短副标题

- 消息区（主区域）：气泡式对话，用户消息右对齐蓝色，助手消息左对齐白色

- 输入框 + 发送按鈕：底部固定，支持 Enter 发送

- 历史侧边栏（可选）：展示最近 5 个 Session，支持点击切换

4.2 推销卡片组件

当推销触发时，在正常回复文本之后附加一个特殊卡片：

- 服务名称与一句话价値主张

- 「了解详情」按鈕，点击跳转至星萌乐读服务页

- 「继续咋问」按鈕，保持在对话界面中

4.3 错误与边界态处理

| 场景 | 处理方式 |
| --- | --- |
| LLM 超时 (>15s) | 展示「正在思考中，请稍候…」加载提示，超时后提示重试 |
| RAG 无召回 | 降级为纯 LLM 回答，不向用户暴露知识库状态 |
| 会话丢失 | 自动生成新 session_id，提示用户开始新对话 |
| API Key 错误 | 据实提示配置错误，不展示内部堆栈信息 |

5. 项目排期

| 里程碑 | 日期 | 主题 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 2026-04-14 | 框架搞建 | FastAPI 骨架 + Gradio 界面 + 基础 LLM 对话 |
| Day 2 | 2026-04-15 | 存储 & 流式 | SQLite 历史存储 + SSE 流式输出联调完成 |
| Day 3 | 2026-04-16 | RAG 接口 | PDF 解析 → ChromaDB 入库 → 检索注入 Prompt 跑通 |
| Day 4 | 2026-04-17 | 意图 & 推销 | 意图识别标签解析 + 焦虑评分 + 推销触发逻辑 |
| Day 5 | 2026-04-18 | 联调 & Demo | Prompt 精调 + 端到端联调 + Demo 打磨交付 |
| 迭代一 | 2026-04-25 | 知识库管理 | 运营后台上传 PDF 接口、多轮情绪状态追踪优化 |
| 迭代二 | 2026-05-10 | 游戏化筛查 | 面向儿童文字游戏筛查模块原型 |

6. 非功能需求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 响应延迟 | 首 token 延迟 ≤ 1.5s；完整回复 P90 ≤ 8s |
| 并发 | MVP 阶段支持 ≥ 50 并发会话，不影响流式体验 |
| 数据安全 | 对话内容本地存储；API Key 通过环境变量注入，禁止硬编码 |
| 可用性 | 单节点 Docker 部署，重启恢复时间 ≤ 30s；历史数据不丢失 |
| 可扩展性 | 知识库文档上传后无需重启；LLM 供应商可通过配置项热切换 |
| 合规 | 推销话术需运营审核；不得向用户承诺诊断结果 |

7. 风险与假设

7.1 主要风险

| 风险 | 表现 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 模型幻觉 | LLM 可能生成不准确的医学建议 | Prompt 明确禁止诺断表述，RAG 知识库优先覆盖高频问题 |
| 推销误判 | 焦虑评分规则过于简单导致时机不当 | 上线前运营多轮测试，保守设置阈値 |
| RAG 冷启动 | MVP 知识库内容有限，检索质量不稳定 | 降级为纯 LLM 回答，不影响核心链路演示 |
| 合规风险 | AI 不得替代专业医疗诊断 | 所有回复末尾包含免责声明；话术需运营审核 |

7.2 核心假设

- 星萌乐读将在迭代一前提供至少 10 份专业知识文档（PDF 格式）入库

- MVP 演示阶段使用公开可用的 LLM API，API Key 由团队提供

- Gradio 界面满足黑客松演示需求，移动端适配在迭代一阶段处理

8. 附录

8.1 术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 读写障碍 | 又称阅读障碍（Dyslexia），影响阅读、书写及拼写能力的神经发育性差异，与智力水平无关 |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation，检索增强生成，通过检索外部知识库辅助 LLM 生成更准确的回答 |
| SSE | Server-Sent Events，服务器推送事件，用于实现大模型回复的逐 token 流式输出 |
| Session | 会话，标识一次完整的用户对话上下文，通过 session_id 区分不同用户或对话 |
| 焦虑评分 | 系统维护的会话级变量，通过情绪关键词正负极性累计计算，用于判断推销时机 |
| 意图标签 | LLM 在回复末输出的结构化标签，后端解析后决定路由策略 |

8.2 参考资料

- 星萌乐读官网：xingmenglecdu.com

- LangChain 官方文档：https://python.langchain.com

- ChromaDB 文档：https://docs.trychroma.com

- Gradio 文档：https://www.gradio.app/docs

- FastAPI 文档：https://fastapi.tiangolo.com

— 文档结束 —